IFRS17 시스템 AI 활용 기반 마련 방안

Business Service Layer
개발 착수용 상세 설계서

DB-INC 공식 개발 기준서  |  Version 1.3

| 문서번호 | IFRS17-BSL-SDD-001 |
| --- | --- |
| 버전 | 1.3 (목차 및 전체 장·절 번호 검증본) |
| 적용시스템 | IFRS17 관리시스템 |
| 개발수행 | DB-INC |
| 작성일 | 2026-07-15 |

본 문서는 IFRS17 Business Service Layer 개발의 범위, 구조, 인터페이스, 데이터베이스, 보안, 감사, 테스트 및 인수기준을 정의하는 공식 개발 착수 기준서이다.

문서 관리

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 상태 | Approved for Development / 개발 착수본 |
| 적용 범위 | IFRS17 시스템 Business Service Layer Phase 1 (Read 중심) |
| 비적용 범위 | 솔로몬 시스템, 타 시스템 Domain 구현, AI 모델 자체 구축 |
| 우선 적용 기술 | Java 8, Spring Framework/Spring Boot 현행 환경, PostgreSQL |
| 해석 우선순위 | 본 문서 > 승인된 변경요청서 > 기존 초안 문서 |
| 변경 통제 | DB-INC 임의 변경 금지. 변경 시 설계변경요청 및 승인 필요 |

변경 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1~0.5 | 2026-07 | 분리 문서 초안 작성 | Draft |
| 1.0 | 2026-07-14 | DB-INC 개발 착수용 통합·상세화 | Approved for Development |
| 1.1 | 2026-07-14 | 관리콘솔 기반 서비스 등록·공개 구조 강화 | Approved for Development |
| 1.2 | 2026-07-15 | Business Service Console을 서비스 명세 관리와 서비스 Test 2개 화면으로 단순화하고 UI 예시 및 인수기준 반영 | Approved for Development |
| 1.3 | 2026-07-15 | 목차를 전체 장·절 및 부록까지 재구성하고, 표지·문서정보·변경이력의 버전 번호와 본문 장·절 번호 연속성을 전수 검증 | Approved for Development |

검토 및 승인

| 역할 | 조직/담당 | 확인 항목 | 서명/일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 업무 주관 | 정보기술팀 IFRS17 담당 | 업무범위, 파일럿 서비스, 인수기준 |  |
| 개발 수행 | DB-INC | 구현 가능성, 일정, 산출물 |  |
| 보안/인프라 | 관련 담당 | SSO, 통신, 로그, 배포 |  |
| 최종 승인 | 프로젝트 책임자 | 개발 착수 승인 |  |

문서 사용 원칙

본 문서는 개념 설명서가 아니라 구현 기준서이다. MUST는 필수, SHOULD는 권고, MAY는 선택을 의미한다.

실제 클래스명·패키지명·기존 Service명 중 현행 소스 확인이 필요한 항목은 DB-INC 착수 분석에서 확정하되, 아키텍처 원칙과 외부 계약은 변경할 수 없다.

IFRS17 Business Service Layer는 IFRS17 WAS에 구축한다. 솔로몬 시스템에는 직접 적용하거나 공유 배포하지 않는다.

IFRS17 DB와 솔로몬 DB 간 직접 연결, 타 시스템 DAO 직접 호출, AI/MCP의 DB 직접 접근은 금지한다.

목차

※ 본 목차는 본문 1~14장, 하위 절 및 부록 A~F의 번호를 기준으로 전수 검증하였다.

1. 사업 개요 및 개발 범위

1.1 목적

1.2 개발 목표

1.3 Phase 1 개발 범위

1.4 제외 범위

1.5 성공 기준

2. 현행 환경과 제약조건

2.1 필수 아키텍처 제약

3. 목표 아키텍처

3.1 시스템별 Business Service Layer 원칙

3.2 책임 분리

3.3 네트워크 및 호출 원칙

4. 공통 처리 Framework 상세설계

4.1 권장 패키지 구조

4.2 핵심 컴포넌트

4.3 표준 처리 순서

4.4 표준 인터페이스 예시

4.5 예외 처리 기준

5. 서비스 계약 및 REST API 표준

5.1 URI 규칙

5.2 필수 Header

5.3 표준 Request

5.4 표준 Success Response

5.5 표준 Error Response

5.6 버전 및 호환성

6. 보안·권한·감사 설계

6.1 인증과 권한 흐름

6.2 권한 원칙

6.3 감사로그 필수항목

6.4 로그 보존 및 마스킹

7. 메타데이터 및 Database 설계

7.1 권장 Schema

7.2 주요 테이블

7.3 핵심 DDL

7.4 데이터 정합성 및 성능

8. Business Service Console 설계

8.1 개발 범위와 단순화 원칙

8.2 화면 구성

8.3 서비스 명세 관리

8.4 서비스 등록 및 외부 공개 흐름

8.5 화면 UI 예시

8.6 서비스 Test 처리 기준

8.7 인수 기준

9. 파일럿 Business Service 상세명세

9.1 IFRS17.CLOSING.STATUS

9.2 IFRS17.JOURNAL.STATUS

9.3 IFRS17.EXPENSE.STATUS

9.4 IFRS17.STATEMENT.STATUS

9.5 IFRS17.CSM.STATUS

10. Reference Implementation

10.1 Controller

10.2 Closing Status Handler

10.3 Legacy Adapter

10.4 공통 Executor 의사코드

10.5 구현 시 금지사항

11. 테스트·검수·인수 기준

11.1 테스트 레벨

11.2 필수 인수 시나리오

11.3 성능 기준(초기)

12. 배포·운영·장애 대응

12.1 배포 단위

12.2 운영 모니터링

12.3 장애 대응 순서

13. 개발 일정 및 DB-INC 제출 산출물

13.1 권장 일정(6주 기준)

13.2 DB-INC 필수 제출 산출물

13.3 완료 정의(Definition of Done)

14. 미결사항과 착수 전 확인 체크리스트

부록 A. 표준 오류코드

부록 B. 서비스 등록 Template

부록 C. 신규 서비스 개발 체크리스트

부록 D. 표준 상태코드

부록 E. 설계 준수 체크리스트

부록 F. 문서 간 통합 관계

1. 사업 개요 및 개발 범위

1.1 목적

IFRS17 시스템의 기존 업무 기능을 AI Agent, MCP Server, 포털 및 기타 채널이 안전하고 일관된 방식으로 호출할 수 있도록 Business Service Layer를 구축한다. Phase 1은 조회(Read) 중심으로 구현하여 기존 시스템 변경 위험을 최소화하고, 향후 Action 서비스로 확장 가능한 표준 구조를 확보한다.

1.2 개발 목표

기존 화면·배치 중심 기능을 채널 독립 REST/JSON Business Service로 제공한다.

기존 Legacy Service를 우선 재사용하고 DAO 직접 접근을 최소화한다.

기존 SSO 사용자 정보와 IFRS17 권한체계를 최종 권한판단의 기준으로 사용한다.

모든 호출에 Request ID, 호출자, 서비스, 결과, 처리시간, 오류정보를 감사로그로 남긴다.

Service Catalog와 관리 Console을 통해 등록·테스트·권한·이력을 운영 가능하게 한다.

새 Business Service는 Java 구현체를 먼저 개발·배포한 후, 관리 Console에서 서비스 명세와 구현 Bean을 등록·검증·승인·활성화해야 외부 호출이 가능하도록 한다.

Java 8 및 현행 Spring 환경에서 구현 가능한 범위로 제한한다.

1.3 Phase 1 개발 범위

| 영역 | 구현 범위 | 필수 여부 |
| --- | --- | --- |
| 공통 Framework | Controller, Dispatcher, Executor, Context, Validator, Response Builder, Audit | 필수 |
| 파일럿 서비스 | 결산/전표/사업비/재무제표/CSM 상태 조회 5종 | 필수 |
| REST API | 공통 URI, Header, Request/Response, Error 규격 | 필수 |
| 보안 | SSO Context, 역할·서비스 권한, 개인정보 최소화 | 필수 |
| Database | Catalog, Parameter, Role, Version, Call Log | 필수 |
| Console | 서비스 조회·등록, 테스트, 권한, 호출이력 | 필수 |
| MCP 연계 | REST 호출 가능한 계약과 Tool 매핑 기준 제공 | 인터페이스만 |
| Action 서비스 | 승인·멱등성 구조 설계 | 차기 단계 |

1.4 제외 범위

솔로몬 시스템 Business Service Layer 개발

IFRS17 또는 솔로몬 DB 간 직접 연계

AI 모델/LLM 자체 개발

Teams Bot·Copilot Studio·MCP Server 본체 개발

기존 IFRS17 업무 화면의 전면 개편

기존 Legacy Service의 대규모 리팩터링

1.5 성공 기준

5개 파일럿 서비스가 표준 API로 정상 동작한다.

권한 없는 사용자/채널의 호출은 차단되고 감사로그가 남는다.

기존 화면 결과와 Business Service 결과가 동일하다.

기존 IFRS17 배치·화면 성능과 안정성에 유의미한 악영향이 없다.

관리 Console에서 서비스 메타데이터·권한·테스트·로그를 확인할 수 있다.

2. 현행 환경과 제약조건

| 항목 | 현행/제약 | 설계 반영 |
| --- | --- | --- |
| Application | Java 8, Spring 기반, 기존 Service/DAO 구조 | Java 8 호환 코드와 기존 Bean 재사용 |
| WAS | IFRS17 전용 WAS | Business Service Layer를 동일 시스템 내부 모듈로 배포 |
| Database | IFRS17 전용 AWS PostgreSQL | 메타/로그 테이블은 IFRS17 DB 내 별도 Schema 권고 |
| SSO | 포털 SSO 연계 구조 | 사용자 식별정보를 Context로 전달·검증 |
| 타 시스템 | 솔로몬은 별도 WAS/DB/UI | 직접 DB/DAO 호출 금지, 추후 솔로몬 자체 Layer 구축 |
| 운영 안정성 | IFRS17은 결산 핵심 시스템 | Read First, Timeout, Circuit 보호, 제한적 동시성 |
| 외부 채널 | 향후 MCP/Teams/Portal | REST 계약은 채널 독립적으로 설계 |

2.1 필수 아키텍처 제약

Business Service는 기존 IFRS17 Service를 통해 업무 데이터를 조회한다.

Business Service가 솔로몬 DB 또는 솔로몬 WAS 내부 Bean을 직접 호출해서는 안 된다.

MCP/AI는 IFRS17 DB 계정을 보유하지 않는다.

Phase 1 서비스는 데이터 변경 트랜잭션을 수행하지 않는다.

API 응답에는 화면 표시용 HTML이 아니라 구조화 JSON을 반환한다.

3. 목표 아키텍처

[Teams / Portal / Future AI Channel]

|

[Python MCP Server]  (별도 서버, 선택적 연계)

|

HTTPS / REST / JSON

|

+-------------------------------------------------------+

| IFRS17 WAS                                             |

|  [Business Service API]                               |

|     -> Security/Context -> Dispatcher -> Executor      |

|     -> Workflow -> Legacy Adapter -> Existing Service |

|     -> Response Builder -> Audit Logger                |

|                                                       |

|  [Business Service Console]                           |

+-------------------------------------------------------+

|

IFRS17 DAO / Batch

|

IFRS17 PostgreSQL Database

※ 솔로몬 WAS/DB/UI는 별도 시스템이며 본 구축 범위에 포함하지 않는다.

3.1 시스템별 Business Service Layer 원칙

Business Service의 표준, 설계 패턴, API 계약은 전사 공통으로 재사용한다. 그러나 실행 모듈, Legacy 연계, 권한, DB, 배포 및 장애영향은 시스템별로 분리한다. 따라서 IFRS17에 구현한 Business Service Layer는 솔로몬 시스템에서 직접 사용하지 않는다.

3.2 책임 분리

| 계층 | 책임 | 금지사항 |
| --- | --- | --- |
| Channel/MCP | 사용자 요청 수신, Tool 선택, 다중 시스템 결과 조합 | DB 직접 접근, 시스템 권한 임의판단 |
| Business Service API | 인증·권한·검증·Workflow·표준 응답·감사 | 화면 종속 응답, 타 시스템 DAO 호출 |
| Legacy Adapter | 기존 Service 호출과 DTO 변환 | 업무규칙 재구현, 신규 DAO 남발 |
| Existing Service | 현행 업무규칙과 조회 처리 | 외부 채널 계약 책임 |
| DAO/DB | 데이터 접근과 트랜잭션 | AI 채널 직접 연결 |

3.3 네트워크 및 호출 원칙

외부 호출은 HTTPS를 사용한다.

MCP/Portal 호출 IP 또는 Client ID는 허용목록으로 관리한다.

사용자 SSO Context와 호출 Client 정보를 구분해 기록한다.

서비스별 Timeout은 기본 30초, 대량 조회는 별도 비동기 또는 제한 정책을 적용한다.

Response Size는 기본 5MB 이하로 제한하며 대량 결과는 페이지 처리한다.

4. 공통 처리 Framework 상세설계

4.1 권장 패키지 구조

com.koreanre.ifrs17.businessservice

api.controller

api.dto.request

api.dto.response

core.context

core.dispatcher

core.executor

core.validator

core.workflow

core.security

core.audit

core.exception

core.metadata

core.response

domain.closing

domain.journal

domain.expense

domain.statement

domain.csm

legacy.adapter

console

persistence.mapper

persistence.model

4.2 핵심 컴포넌트

| 컴포넌트 | 주요 책임 | 필수 인터페이스 |
| --- | --- | --- |
| BusinessServiceController | HTTP 수신, Header/Body 전달, HTTP Status 결정 | execute(serviceId, version, request) |
| RequestContextResolver | SSO/Client/Request ID/Trace 정보 생성 | resolve(HttpServletRequest) |
| ServiceMetadataRepository | 서비스 버전·상태·권한·Timeout 조회 | findActive(serviceId, version) |
| BusinessServiceDispatcher | serviceId와 구현 Bean 매핑 | dispatch(ServiceContext, payload) |
| BusinessServiceExecutor | 공통 처리 템플릿, 시간측정, 예외변환 | execute(context, handler) |
| BusinessServiceHandler | 도메인 서비스 표준 인터페이스 | validate, authorize, process |
| LegacyAdapter | 기존 Service 호출 및 DTO 변환 | invoke(domainRequest) |
| StandardResponseBuilder | 공통 Envelope 생성 | success/error |
| AuditLogger | 호출 전후 및 실패 로그 저장 | start, success, fail |
| MaskingPolicy | 민감정보 마스킹 | mask(result, policy) |

4.3 표준 처리 순서

HTTP Header 및 Request Body 수신

Request ID 생성 또는 검증

호출 Client 검증

SSO 사용자 Context 추출

Service Catalog에서 활성 버전 조회

서비스/역할 권한 확인

입력 Schema 및 업무 파라미터 검증

감사 시작 로그 기록

Business Service Handler 실행

Legacy Adapter를 통한 기존 Service 호출

결과 DTO를 표준 JSON으로 변환 및 마스킹

감사 성공/실패 로그 기록

표준 Response 반환

4.4 표준 인터페이스 예시

public interface BusinessServiceHandler<REQ, RES> {

String serviceId();

Class<REQ> requestType();

void validate(ServiceContext context, REQ request);

void authorize(ServiceContext context, REQ request);

RES process(ServiceContext context, REQ request);

}

public class ServiceContext {

private String requestId;

private String traceId;

private String clientId;

private String userId;

private String departmentCode;

private Set<String> roles;

private LocalDateTime requestedAt;

}

4.5 예외 처리 기준

| 예외 유형 | HTTP | 표준 코드 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 오류 | 400 | BS-VAL-001 | 필드별 오류 반환, Stack Trace 금지 |
| 인증 실패 | 401 | BS-AUTH-001 | SSO/Client 인증 실패 |
| 권한 없음 | 403 | BS-AUTH-003 | 서비스 ID와 사용자 정보 감사 |
| 서비스 없음/비활성 | 404 | BS-SVC-404 | Catalog 상태 확인 |
| 업무 데이터 없음 | 200 | BS-DATA-000 | 성공 + 빈 결과/명시적 메시지 |
| Timeout | 504 | BS-SYS-504 | Legacy 처리 중단·감사 |
| 내부 오류 | 500 | BS-SYS-500 | 외부 상세 숨김, 내부 Error ID 반환 |

5. 서비스 계약 및 REST API 표준

5.1 URI 규칙

POST /api/business-services/v1/{serviceId}:execute

GET  /api/business-services/v1/catalog

GET  /api/business-services/v1/catalog/{serviceId}

GET  /api/business-services/v1/calls/{requestId}

5.2 필수 Header

| Header | 필수 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| Authorization | Y | SSO 또는 승인된 토큰 | Bearer *** |
| X-Request-ID | N | 미입력 시 서버 생성 | REQ-20260714-0001 |
| X-Client-ID | Y | 호출 채널 식별 | MCP-IFRS17-01 |
| X-User-ID | 조건부 | SSO Token에서 취득 가능하면 생략 | E12345 |
| X-Trace-ID | N | 분산 추적 | TRACE-... |
| Content-Type | Y | JSON | application/json |

5.3 표준 Request

{

"serviceVersion": "1.0",

"parameters": {

"closingYearMonth": "2026-06",

"accountingBasis": "IFRS17"

},

"options": {

"locale": "ko-KR",

"includeDetails": false

}

}

5.4 표준 Success Response

{

"requestId": "REQ-20260714-0001",

"traceId": "TRACE-20260714-0001",

"serviceId": "IFRS17.CLOSING.STATUS",

"serviceVersion": "1.0",

"sourceSystem": "IFRS17",

"status": "SUCCESS",

"processedAt": "2026-07-14T10:00:02+09:00",

"elapsedMs": 215,

"result": {},

"warnings": []

}

5.5 표준 Error Response

{

"requestId": "REQ-20260714-0001",

"serviceId": "IFRS17.CLOSING.STATUS",

"status": "ERROR",

"error": {

"code": "BS-AUTH-003",

"message": "해당 서비스에 대한 권한이 없습니다.",

"errorId": "ERR-20260714-39281",

"details": []

}

}

5.6 버전 및 호환성

외부 Major Version은 URI의 v1로 관리한다.

서비스별 Minor Version은 serviceVersion으로 관리한다.

기존 필드 삭제·의미변경은 Major Version에서만 허용한다.

필드 추가는 하위 호환을 유지해야 한다.

구버전 폐기 시 최소 30일 사전 공지와 Catalog 상태 변경이 필요하다.

6. 보안·권한·감사 설계

6.1 인증과 권한 흐름

호출 Client 인증

사용자 SSO Context 검증

IFRS17 사용자 유효성 확인

서비스별 역할 매핑 조회

업무 파라미터 기반 추가 권한 확인

최종 허용/거부 및 감사

6.2 권한 원칙

MCP 또는 AI Agent가 권한을 최종 결정하지 않는다.

서비스 권한은 BS_SERVICE_ROLE과 기존 IFRS17 권한정보를 함께 사용한다.

사용자 대리 호출 시 실제 사용자 ID와 Client ID를 모두 기록한다.

관리 Console의 등록·변경·권한부여는 운영자 역할로 제한한다.

Action 서비스 도입 시 조회 권한과 실행 권한을 분리한다.

6.3 감사로그 필수항목

| 분류 | 필드 |
| --- | --- |
| 추적 | request_id, trace_id, parent_request_id |
| 호출자 | client_id, user_id, department_code, roles |
| 서비스 | service_id, version, source_system |
| 시간 | requested_at, completed_at, elapsed_ms |
| 결과 | status, http_status, error_code, result_count |
| 보안 | remote_ip, auth_type, authorization_result |
| 데이터 | parameter_hash, sensitive_access_flag, accessed_entity_ids |
| 운영 | server_instance, application_version |

6.4 로그 보존 및 마스킹

감사로그 보존기간은 회사 정책에 따르되 최소 1년을 권고한다.

Request 원문 전체 저장은 금지하고, 필요 시 허용 필드만 저장하거나 Hash 처리한다.

주민번호·계좌번호·개인 연락처 등 민감정보는 응답과 로그 모두 마스킹한다.

오류 Stack Trace는 서버 로그에만 저장하고 외부 응답에는 Error ID만 노출한다.

7. 메타데이터 및 Database 설계

7.1 권장 Schema

별도 PostgreSQL Schema `business_service`를 권장한다. 기존 운영 규칙상 별도 Schema가 어렵다면 테이블 접두어 `BS_`를 사용한다.

7.2 주요 테이블

| 테이블 | 목적 | 주요 Key |
| --- | --- | --- |
| BS_SERVICE | 서비스 Catalog | service_id |
| BS_SERVICE_VERSION | 버전·상태·Schema·Timeout | service_id, version |
| BS_SERVICE_PARAM | 입력 파라미터 정의 | service_id, version, param_name |
| BS_SERVICE_ROLE | 서비스 역할 권한 | service_id, role_code |
| BS_CLIENT | 호출 Client 등록 | client_id |
| BS_CLIENT_SERVICE | Client별 호출 허용 | client_id, service_id |
| BS_CALL_LOG | 호출 감사로그 | request_id |
| BS_ACCESS_ENTITY | 접근 업무객체 이력 | request_id, entity_type, entity_id |
| BS_CHANGE_HISTORY | 메타데이터 변경이력 | change_id |
| BS_SERVICE_CHANNEL | 서비스별 허용 채널과 Client 정책 | service_id, version, channel_code |
| BS_SERVICE_DEPLOYMENT | 배포된 구현체·JAR/WAR·Bean·Checksum 정보 | deployment_id |
| BS_SERVICE_APPROVAL | 등록·변경·활성화 승인 이력 | approval_id |
| BS_SERVICE_CHANGE_LOG | 메타데이터 변경 전/후 이력 | change_id |
| BS_SERVICE_CACHE_EVENT | 다중 WAS 메타데이터 Cache 무효화 이벤트 | event_id |

7.3 핵심 DDL

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS business_service;

CREATE TABLE business_service.bs_service (

service_id        varchar(100) PRIMARY KEY,

service_name      varchar(200) NOT NULL,

domain_code       varchar(30)  NOT NULL,

service_type      varchar(10)  NOT NULL CHECK (service_type IN ('READ','ACTION')),

source_system     varchar(30)  NOT NULL DEFAULT 'IFRS17',

owner_department  varchar(50)  NOT NULL,

active_yn         char(1)      NOT NULL DEFAULT 'Y',

created_at        timestamp    NOT NULL DEFAULT current_timestamp,

created_by        varchar(30)  NOT NULL,

updated_at        timestamp    NOT NULL DEFAULT current_timestamp,

updated_by        varchar(30)  NOT NULL

);

CREATE TABLE business_service.bs_service_version (

service_id        varchar(100) NOT NULL REFERENCES business_service.bs_service(service_id),

version           varchar(20)  NOT NULL,

implementation_bean varchar(200) NOT NULL,

timeout_ms        integer NOT NULL DEFAULT 30000,

request_schema    text,

response_schema   text,

status_code       varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',

effective_from    timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp,

effective_to      timestamp,

PRIMARY KEY(service_id, version)

);

CREATE TABLE business_service.bs_call_log (

request_id        varchar(80) PRIMARY KEY,

trace_id          varchar(80),

service_id        varchar(100) NOT NULL,

service_version   varchar(20) NOT NULL,

client_id         varchar(80) NOT NULL,

user_id           varchar(50),

department_code   varchar(50),

requested_at      timestamp NOT NULL,

completed_at      timestamp,

elapsed_ms        integer,

status_code       varchar(20) NOT NULL,

http_status       integer,

error_code        varchar(50),

error_id          varchar(80),

parameter_hash    varchar(128),

result_count      integer,

remote_ip         varchar(64),

server_instance   varchar(100)

);

CREATE INDEX ix_bs_call_log_01 ON business_service.bs_call_log(service_id, requested_at DESC);

CREATE INDEX ix_bs_call_log_02 ON business_service.bs_call_log(user_id, requested_at DESC);

CREATE INDEX ix_bs_call_log_03 ON business_service.bs_call_log(status_code, requested_at DESC);

7.4 데이터 정합성 및 성능

Catalog 변경은 트랜잭션으로 처리하고 변경이력을 남긴다.

Call Log는 월 단위 Partition 적용 가능성을 검토한다.

감사로그 저장 실패가 업무 응답을 무조건 실패시키지 않도록 보조 저장/재처리 정책을 둔다. 단, 보안상 필수 로그는 Fail Closed 여부를 별도 승인한다.

대량 결과는 Count와 Page 정보를 제공하며 전체 Payload 저장을 금지한다.

8. Business Service Console 설계

8.1 개발 범위와 단순화 원칙

Phase 1의 Business Service Console은 서비스 운영에 필요한 최소 기능만 제공한다. 관리콘솔의 목적은 WAS에 배포된 Java Business Service 구현체의 명세를 등록·수정·조회하고, 공통 Endpoint를 이용해 요청과 응답을 시험하는 것이다.

필수 화면은 "서비스 명세 관리"와 "서비스 Test"의 2개 화면으로 구성한다.

서비스 명세 저장 시 Spring Bean 존재 여부, BusinessServiceHandler 구현 여부, Service ID 일치 여부를 자동 확인한다.

정상 등록되고 사용 여부가 "사용"인 서비스만 공통 REST Endpoint에서 호출할 수 있다.

Java 소스 작성·빌드·WAS 배포는 관리콘솔 범위가 아니다.

Phase 1에서는 복잡한 승인 Workflow, 다단계 Lifecycle, Dashboard, 배포관리, JAR 업로드, 실시간 모니터링 화면을 개발하지 않는다.

8.2 화면 구성

| 화면 ID | 화면명 | 주요 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| CON-01 | 서비스 명세 관리 | 서비스 목록 조회, 신규 등록, 상세 조회, 수정, 사용/미사용 설정 | 단일 화면에서 목록과 상세영역 구성 |
| CON-02 | 서비스 Test | 서비스 선택, Request JSON 입력, 실행, Response JSON·오류·처리시간 확인 | 실제 공통 Endpoint 사용 |

8.3 서비스 명세 관리

서비스 목록과 상세 입력영역을 한 화면에 배치한다. 운영자는 목록에서 서비스를 선택하여 상세 명세를 조회·수정하며, 신규 버튼으로 새 서비스를 등록한다.

| 필드 | 필수 | 예시 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Service ID | Y | IFRS17.CLOSING.STATUS | 대문자·점 구분, 중복 금지, Handler ID와 일치 |
| 서비스명 | Y | 결산 진행상태 조회 | 100자 이내 |
| 버전 | Y | 1.0 | 동일 Service ID 내 중복 금지 |
| Spring Bean명 | Y | closingStatusBusinessService | WAS에 존재하고 공통 Interface 구현 |
| 서비스 설명 | Y | 결산 단계별 상태 조회 | 업무 목적과 결과 설명 |
| 요청 JSON 명세 | Y | closingMonth, closingType | JSON 형식 및 필수값 정의 |
| 응답 JSON 명세 | Y | stage, status, startTime | JSON 형식과 필드 설명 |
| 허용 역할 | Y | IFRS17_USER | 호출 사용자의 시스템 역할 기준 |
| 사용 여부 | Y | 사용 / 미사용 | 미사용 시 외부 호출 차단 |

8.4 서비스 등록 및 외부 공개 흐름

1. 개발자가 BusinessServiceHandler 구현 클래스를 작성하고 테스트한다.

2. DB-INC가 Java 클래스를 IFRS17 WAS에 배포한다.

3. 운영자가 관리콘솔에서 서비스 명세를 신규 등록한다.

4. 시스템이 Bean 존재, Interface 구현, Service ID·버전 일치를 검증한다.

5. 운영자가 서비스 Test 화면에서 요청·응답을 확인한다.

6. 사용 여부를 "사용"으로 저장하면 Registry가 갱신되고 외부 호출이 허용된다.

7. 사용 여부를 "미사용"으로 변경하면 즉시 신규 호출을 차단한다.

공통 호출 URI: POST /api/business-services/{serviceId}/execute

8.5 화면 UI 예시

그림 8-1. 서비스 명세 관리 화면 예시

그림 8-2. 서비스 Test 화면 예시

8.6 서비스 Test 처리 기준

목록에서 사용 또는 미사용 상태의 서비스를 선택할 수 있으나, 미배포·Bean 불일치 서비스는 실행할 수 없다.

Request JSON은 등록된 요청 명세에 따라 형식과 필수값을 검증한다.

Test 실행은 운영 호출과 동일한 Controller, Dispatcher, 권한검사, Handler, 감사로그 경로를 사용한다.

화면에는 HTTP 상태, 표준 Response JSON, 오류코드·오류메시지, 처리시간을 표시한다.

Phase 1 운영환경 Test는 Read 서비스만 허용한다.

민감 데이터는 일반 호출과 동일한 기준으로 마스킹한다.

8.7 인수 기준

| 기준 ID | 인수 기준 |
| --- | --- |
| CON-ACC-01 | 등록된 Bean이 없으면 저장 또는 사용 전환이 차단되고 오류 원인이 표시된다. |
| CON-ACC-02 | 정상 Java 구현체와 명세를 등록한 후 사용으로 설정하면 공통 Endpoint에서 호출된다. |
| CON-ACC-03 | 미사용으로 변경한 서비스는 공통 Endpoint에서 SERVICE_DISABLED 오류로 차단된다. |
| CON-ACC-04 | 서비스 상세정보를 수정한 뒤 조회 시 변경내용이 동일하게 표시된다. |
| CON-ACC-05 | Test 화면에서 Request와 Response, 오류, 처리시간을 확인할 수 있다. |
| CON-ACC-06 | Test 호출도 사용자·서비스·요청ID·처리결과·처리시간이 감사로그에 기록된다. |

9. 파일럿 Business Service 상세명세

아래 5개 서비스는 개발 착수 기준의 표준 명칭과 계약이다. 실제 기존 Service Bean/메서드/테이블 매핑은 DB-INC가 착수 분석 후 “현행 매핑서”로 제출하여 확정한다.

| Service ID | 업무 목적 | 주요 입력 | 주요 결과 | Legacy 후보 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IFRS17.CLOSING.STATUS | 결산 진행상태 조회 | closingYearMonth, closingType(optional) | 단계별 상태, 시작/종료시간, 진행률, 오류건수 | 결산 상태 화면/배치 관리 Service |
| IFRS17.JOURNAL.STATUS | 전표 생성·반영 상태 조회 | closingYearMonth, journalType(optional) | 전표 유형별 생성건수, 반영건수, 오류건수, 최종처리시간 | 전표 현황 화면/전표 Service |
| IFRS17.EXPENSE.STATUS | 사업비 처리 상태 조회 | closingYearMonth, expenseCategory(optional) | 사업비 구분별 적재/검증/배부 상태와 오류 | 사업비 처리 Service |
| IFRS17.STATEMENT.STATUS | 재무제표 산출 상태 조회 | closingYearMonth, statementType(optional) | 보고서별 산출 상태, 버전, 최종생성시각 | 재무제표/리포트 Service |
| IFRS17.CSM.STATUS | CSM 산출 상태 조회 | closingYearMonth, portfolioCode(optional) | 포트폴리오별 CSM 산출 상태, 건수, 오류, 기준시각 | CSM 산출 Service |

9.1 IFRS17.CLOSING.STATUS

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | 결산 진행상태 조회 |
| 유형 | READ |
| Source System | IFRS17 |
| 입력 | closingYearMonth, closingType(optional) |
| 출력 | 단계별 상태, 시작/종료시간, 진행률, 오류건수 |
| Legacy 연계 후보 | 결산 상태 화면/배치 관리 Service |
| 기본 Timeout | 30,000ms |
| 권한 | IFRS17 결산/회계 관련 조회권한 + 서비스 역할 |
| 감사 | 사용자, 기준년월, 결과건수, 처리시간, 오류코드 |

POST /api/business-services/v1/IFRS17.CLOSING.STATUS:execute

{

"serviceVersion": "1.0",

"parameters": { "closingYearMonth": "2026-06" }

}

기준년월은 YYYY-MM 형식으로 검증한다.

데이터 없음은 오류가 아니라 SUCCESS + 빈 결과로 반환한다.

상태코드는 NOT_STARTED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, PARTIAL 중 하나로 표준화한다.

상세 오류 메시지는 내부 정보 노출을 방지해 요약하여 반환한다.

9.2 IFRS17.JOURNAL.STATUS

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | 전표 생성·반영 상태 조회 |
| 유형 | READ |
| Source System | IFRS17 |
| 입력 | closingYearMonth, journalType(optional) |
| 출력 | 전표 유형별 생성건수, 반영건수, 오류건수, 최종처리시간 |
| Legacy 연계 후보 | 전표 현황 화면/전표 Service |
| 기본 Timeout | 30,000ms |
| 권한 | IFRS17 결산/회계 관련 조회권한 + 서비스 역할 |
| 감사 | 사용자, 기준년월, 결과건수, 처리시간, 오류코드 |

POST /api/business-services/v1/IFRS17.JOURNAL.STATUS:execute

{

"serviceVersion": "1.0",

"parameters": { "closingYearMonth": "2026-06" }

}

기준년월은 YYYY-MM 형식으로 검증한다.

데이터 없음은 오류가 아니라 SUCCESS + 빈 결과로 반환한다.

상태코드는 NOT_STARTED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, PARTIAL 중 하나로 표준화한다.

상세 오류 메시지는 내부 정보 노출을 방지해 요약하여 반환한다.

9.3 IFRS17.EXPENSE.STATUS

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | 사업비 처리 상태 조회 |
| 유형 | READ |
| Source System | IFRS17 |
| 입력 | closingYearMonth, expenseCategory(optional) |
| 출력 | 사업비 구분별 적재/검증/배부 상태와 오류 |
| Legacy 연계 후보 | 사업비 처리 Service |
| 기본 Timeout | 30,000ms |
| 권한 | IFRS17 결산/회계 관련 조회권한 + 서비스 역할 |
| 감사 | 사용자, 기준년월, 결과건수, 처리시간, 오류코드 |

POST /api/business-services/v1/IFRS17.EXPENSE.STATUS:execute

{

"serviceVersion": "1.0",

"parameters": { "closingYearMonth": "2026-06" }

}

기준년월은 YYYY-MM 형식으로 검증한다.

데이터 없음은 오류가 아니라 SUCCESS + 빈 결과로 반환한다.

상태코드는 NOT_STARTED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, PARTIAL 중 하나로 표준화한다.

상세 오류 메시지는 내부 정보 노출을 방지해 요약하여 반환한다.

9.4 IFRS17.STATEMENT.STATUS

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | 재무제표 산출 상태 조회 |
| 유형 | READ |
| Source System | IFRS17 |
| 입력 | closingYearMonth, statementType(optional) |
| 출력 | 보고서별 산출 상태, 버전, 최종생성시각 |
| Legacy 연계 후보 | 재무제표/리포트 Service |
| 기본 Timeout | 30,000ms |
| 권한 | IFRS17 결산/회계 관련 조회권한 + 서비스 역할 |
| 감사 | 사용자, 기준년월, 결과건수, 처리시간, 오류코드 |

POST /api/business-services/v1/IFRS17.STATEMENT.STATUS:execute

{

"serviceVersion": "1.0",

"parameters": { "closingYearMonth": "2026-06" }

}

기준년월은 YYYY-MM 형식으로 검증한다.

데이터 없음은 오류가 아니라 SUCCESS + 빈 결과로 반환한다.

상태코드는 NOT_STARTED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, PARTIAL 중 하나로 표준화한다.

상세 오류 메시지는 내부 정보 노출을 방지해 요약하여 반환한다.

9.5 IFRS17.CSM.STATUS

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 서비스명 | CSM 산출 상태 조회 |
| 유형 | READ |
| Source System | IFRS17 |
| 입력 | closingYearMonth, portfolioCode(optional) |
| 출력 | 포트폴리오별 CSM 산출 상태, 건수, 오류, 기준시각 |
| Legacy 연계 후보 | CSM 산출 Service |
| 기본 Timeout | 30,000ms |
| 권한 | IFRS17 결산/회계 관련 조회권한 + 서비스 역할 |
| 감사 | 사용자, 기준년월, 결과건수, 처리시간, 오류코드 |

POST /api/business-services/v1/IFRS17.CSM.STATUS:execute

{

"serviceVersion": "1.0",

"parameters": { "closingYearMonth": "2026-06" }

}

기준년월은 YYYY-MM 형식으로 검증한다.

데이터 없음은 오류가 아니라 SUCCESS + 빈 결과로 반환한다.

상태코드는 NOT_STARTED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, PARTIAL 중 하나로 표준화한다.

상세 오류 메시지는 내부 정보 노출을 방지해 요약하여 반환한다.

10. Reference Implementation

10.1 Controller

@RestController

@RequestMapping("/api/business-services/v1")

public class BusinessServiceController {

private final BusinessServiceExecutor executor;

@PostMapping("/{serviceId}:execute")

public ResponseEntity<StandardResponse<?>> execute(

@PathVariable String serviceId,

@RequestBody StandardRequest request,

HttpServletRequest httpRequest) {

return executor.execute(serviceId, request, httpRequest);

}

}

10.2 Closing Status Handler

@Component("closingStatusBusinessService")

public class ClosingStatusBusinessService

implements BusinessServiceHandler<ClosingStatusRequest, ClosingStatusResponse> {

private final ClosingStatusLegacyAdapter adapter;

public String serviceId() { return "IFRS17.CLOSING.STATUS"; }

public void validate(ServiceContext ctx, ClosingStatusRequest req) {

ValidationUtils.requireYearMonth(req.getClosingYearMonth());

}

public void authorize(ServiceContext ctx, ClosingStatusRequest req) {

// 공통 Role 검사 후, 필요 시 기존 IFRS17 권한 Service 추가 확인

}

public ClosingStatusResponse process(ServiceContext ctx, ClosingStatusRequest req) {

LegacyClosingStatus legacy = adapter.findStatus(req.getClosingYearMonth());

return ClosingStatusMapper.toResponse(legacy);

}

}

10.3 Legacy Adapter

@Component

public class ClosingStatusLegacyAdapter {

private final ExistingClosingService existingClosingService;

public LegacyClosingStatus findStatus(String yearMonth) {

// DB-INC가 현행 Service 메서드로 치환한다.

return existingClosingService.findClosingStatus(yearMonth);

}

}

10.4 공통 Executor 의사코드

resolveContext -> validateClient -> loadMetadata -> validateVersion

-> authorizeService -> writeAuditStart -> invokeHandler

-> maskResult -> buildSuccessResponse -> writeAuditSuccess

catch ValidationException/AuthException/Timeout/SystemException

-> convertStandardError -> writeAuditFailure -> return

10.5 구현 시 금지사항

Controller에 업무 SQL 또는 업무규칙 작성

Business Service에서 솔로몬 DB 조회

응답에 Entity/Map을 무검증으로 직접 직렬화

권한 확인 없이 Client ID만으로 접근 허용

감사로그에 민감 Request 원문 저장

기존 Service 로직을 복제하여 이중 관리

11. 테스트·검수·인수 기준

11.1 테스트 레벨

| 레벨 | 범위 | 필수 결과 |
| --- | --- | --- |
| Unit | Validator, Mapper, Handler, Error 변환 | 주요 분기 80% 이상 권고 |
| Integration | Controller~Legacy Adapter~DB | 5개 서비스 정상/오류 시나리오 |
| Regression | 기존 화면/배치 비교 | 결과 동일, 기존 기능 영향 없음 |
| Security | 인증, 권한, 위변조, 마스킹 | 비인가 접근 차단 |
| Performance | 동시호출, Timeout, 대량결과 | 합의 SLA 충족 |
| Operation | 로그, Console, 장애추적 | Request ID로 추적 가능 |

11.2 필수 인수 시나리오

| 시나리오 | 조건 | 기대결과 |
| --- | --- | --- |
| 정상 조회 | 유효 사용자·권한·기준년월 | SUCCESS, 화면 결과와 동일 |
| 데이터 없음 | 유효 조건이나 데이터 없음 | SUCCESS, 빈 결과 |
| 입력 오류 | 잘못된 YYYY-MM | 400/BS-VAL-001 |
| 인증 실패 | 토큰 없음/만료 | 401/BS-AUTH-001 |
| 권한 없음 | 유효 사용자, 역할 없음 | 403/BS-AUTH-003 |
| 서비스 비활성 | Catalog 비활성 | 404/BS-SVC-404 |
| Legacy 오류 | 기존 Service 예외 | 500 표준 오류 + Error ID |
| Timeout | 처리시간 초과 | 504/BS-SYS-504 |
| 감사추적 | 모든 시나리오 | Call Log와 서버로그 연결 |
| 마스킹 | 민감 필드 포함 결과 | 정책대로 마스킹 |

11.3 성능 기준(초기)

| 항목 | 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 일반 조회 응답 | 95% 3초 이내 | 기존 Service 정상 구간 기준 |
| Timeout | 기본 30초 | 서비스별 Catalog 설정 |
| 동시 사용자 | 최소 20 동시호출 검증 | 운영량 확인 후 조정 |
| 오류율 | 정상조건 1% 미만 | 업무 데이터 오류 제외 |
| Payload | 기본 5MB 이하 | 초과 시 Paging/요약 |

※ 실제 SLA는 개발 착수 후 현행 성능 Baseline 측정 결과와 인프라 담당 협의로 확정한다.

12. 배포·운영·장애 대응

12.1 배포 단위

IFRS17 애플리케이션 내 독립 Package/Module로 관리한다.

환경별 설정은 외부 Properties로 분리한다.

Catalog 초기 데이터는 SQL 또는 승인된 Migration Script로 배포한다.

배포 전 기존 기능 Regression Test를 완료한다.

Rollback 가능한 이전 배포본과 DB Script를 준비한다.

12.2 운영 모니터링

| 지표 | 경보 조건 예시 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 오류율 | 5분간 5% 초과 | 서비스/Legacy 오류 분석 |
| 응답시간 | P95 5초 초과 | Slow Query/Service 확인 |
| Timeout | 10분간 3건 이상 | 호출 제한·Legacy 상태 확인 |
| 권한 거부 급증 | 평균 대비 3배 | Client/Token 이상 확인 |
| 감사로그 실패 | 1건 이상 | 즉시 운영자 경보 |
| DB Connection | Pool 임계 80% | 동시성/Query 분석 |

12.3 장애 대응 순서

Request ID 또는 시간·사용자로 호출 식별

Business Service Call Log 확인

Application Log의 Error ID/Trace ID 확인

Legacy Service/DB 상태 확인

서비스 단위 비활성 또는 Client 차단 검토

복구 후 재현·원인·재발방지 기록

13. 개발 일정 및 DB-INC 제출 산출물

13.1 권장 일정(6주 기준)

| 주차 | 주요 작업 | Gate |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 현행 소스 분석, Legacy 매핑, 상세설계 확정 | 현행 매핑서 승인 |
| 2주 | 공통 Framework, DB, 보안 Context 개발 | 공통 Unit Test |
| 3주 | 파일럿 1~3 개발, Console 기본 | 중간 시연 |
| 4주 | 파일럿 4~5, 권한·감사·오류처리 | 기능 완료 |
| 5주 | 통합/성능/보안/회귀 테스트 | 결함 조치 |
| 6주 | 운영 배포 준비, 매뉴얼, 인수 | 개발 완료 승인 |

13.2 DB-INC 필수 제출 산출물

| No | 산출물 | 최소 포함내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 현행 분석 및 Legacy Mapping | 기존 Controller/Service/DAO/화면/테이블 매핑 |
| 2 | 상세설계서 확정본 | 클래스, Sequence, API, DB, 권한 |
| 3 | 소스코드 | 공통 Framework, 5개 서비스, Console |
| 4 | DB Script | DDL, Index, 초기 데이터, Rollback |
| 5 | API 명세 | OpenAPI/Swagger 및 Sample |
| 6 | 테스트 결과서 | Unit/Integration/Security/Performance/Regression |
| 7 | 배포·Rollback 절차서 | 환경설정, 순서, 점검표 |
| 8 | 운영자 매뉴얼 | Console, 장애추적, 서비스 비활성 |
| 9 | 개발자 가이드 | 신규 서비스 추가 절차 |
| 10 | 변경 이력 및 ADR | 설계 변경 사유와 승인 |

13.3 완료 정의(Definition of Done)

모든 필수 산출물 제출·검토 완료

Critical/High 결함 0건

5개 서비스 인수 시나리오 통과

운영자 Request ID 추적 가능

Rollback 리허설 또는 절차 검증 완료

소스·DB Script 형상관리 반영

미결사항과 차기단계 항목 명확화

14. 미결사항과 착수 전 확인 체크리스트

다음 항목은 문서의 부족이 아니라 현행 소스·운영정책 확인이 필요한 확정사항이다. DB-INC는 착수 5영업일 이내 확인 결과를 제출한다.

| No | 확인 항목 | 담당 | 기한 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5개 서비스별 기존 화면·Controller·Service·DAO 매핑 | DB-INC | D+5 |  |
| 2 | 기존 SSO Token/Session에서 취득 가능한 사용자 속성 | DB-INC/SSO | D+5 |  |
| 3 | IFRS17 권한 테이블/Service 재사용 방식 | DB-INC | D+5 |  |
| 4 | Business Service 메타 테이블 Schema 위치 | DBA | D+5 |  |
| 5 | 감사로그 보존기간·민감정보 정책 | 업무/보안 | D+10 |  |
| 6 | 운영 호출 Client IP/인증방식 | 인프라/보안 | D+10 |  |
| 7 | 현행 성능 Baseline과 Connection Pool | DB-INC/인프라 | D+10 |  |
| 8 | Console UI 적용 방식과 기존 UI 플랫폼 연계 | DB-INC | D+10 |  |
| 9 | OpenAPI 제공 방식/운영 노출 정책 | DB-INC/보안 | D+10 |  |
| 10 | 운영 배포·Rollback 승인 절차 | 운영 | D+10 |  |

부록 A. 표준 오류코드

| Code | HTTP | 의미 |
| --- | --- | --- |
| BS-VAL-001 | 400 | 필수값 누락 또는 형식 오류 |
| BS-VAL-002 | 400 | 허용범위 초과 |
| BS-AUTH-001 | 401 | 인증 실패 |
| BS-AUTH-002 | 401 | Token 만료 |
| BS-AUTH-003 | 403 | 서비스 권한 없음 |
| BS-SVC-404 | 404 | 서비스/버전 없음 또는 비활성 |
| BS-DATA-000 | 200 | 정상이나 결과 없음 |
| BS-LEG-500 | 500 | Legacy Service 처리 오류 |
| BS-SYS-500 | 500 | 내부 시스템 오류 |
| BS-SYS-503 | 503 | 일시적 사용불가 |
| BS-SYS-504 | 504 | Timeout |

부록 B. 서비스 등록 Template

| 필드 | 예시 |
| --- | --- |
| service_id | IFRS17.CLOSING.STATUS |
| service_name | 결산 진행상태 조회 |
| domain_code | CLOSING |
| service_type | READ |
| version | 1.0 |
| implementation_bean | closingStatusBusinessService |
| timeout_ms | 30000 |
| owner_department | 정보기술팀 |
| required_roles | IFRS17_CLOSING_VIEW |
| sensitive_policy | DEFAULT_MASKING |
| active_yn | Y |

부록 C. 신규 서비스 개발 체크리스트

Service ID와 업무 Owner 확정

Read/Action 분류

기존 Service 재사용 가능성 확인

Request/Response Schema 정의

권한 역할 정의

감사 필드 정의

민감정보 마스킹 정의

Handler/Adapter/Mapper 구현

Catalog/권한 초기데이터 등록

Unit/Integration/Regression Test

OpenAPI 및 운영 문서 갱신

부록 D. 표준 상태코드

| Code | 설명 |
| --- | --- |
| NOT_STARTED | 아직 실행되지 않음 |
| RUNNING | 처리 중 |
| COMPLETED | 정상 완료 |
| PARTIAL | 일부 완료/일부 오류 |
| FAILED | 실패 |
| UNKNOWN | 상태 판정 불가 |

부록 E. 설계 준수 체크리스트

| 항목 | MUST | 확인 |
| --- | --- | --- |
| AI/MCP DB 직접 접근 금지 | Y |  |
| 타 시스템 DB/DAO 직접 호출 금지 | Y |  |
| 기존 Service 우선 재사용 | Y |  |
| 표준 Request/Response 적용 | Y |  |
| SSO 사용자 Context 적용 | Y |  |
| 서비스별 권한 확인 | Y |  |
| 감사로그 기록 | Y |  |
| 민감정보 마스킹 | Y |  |
| Timeout·오류코드 적용 | Y |  |
| Regression Test 완료 | Y |  |

부록 F. 문서 간 통합 관계

본 v1.0 문서는 기존 EA-001~EA-012 초안 중 IFRS17 Business Service Layer 개발에 직접 필요한 내용을 통합하고, DB-INC 개발 착수에 필요한 상세 규격과 인수기준을 추가한 우선 적용 문서이다. 전사 표준 원칙은 유지하되, 현재 범위는 IFRS17 시스템에 한정한다.